遂宁市地质灾害防治体系建设项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

遂宁市位于四川盆地中部，涪江中游，地质构造简单，丘陵起伏，溪沟纵横，漕地棋布，地面坡度一般为0—20°，丘谷多呈“U”型，极少数呈“V”型，易发育崩塌、滑坡等地质灾害。汛期是遂宁市地质灾害的高发期和易发期，降雨是地质灾害主要致灾因素。据资料统计分析，全市每年5月至10月，地质灾害发生数和灾情占全年的85%以上，达成铁路、遂渝铁路、成南高速公路、遂回高速公路、遂渝高速公路、遂绵高速公路、318国道和省道、县道、乡村道路两侧断续分布的切削面和高填方区域，遇暴雨极易造成滑坡、崩塌等地质灾害，危及车辆、行人、居民住房及人身安全。其次，认为因素也极易造成地质灾害，主要包括采矿、修房、筑路、削坡、爆破等，矿山采挖陡坡区。遂宁市市现有矿山企业百余家，大部分均为露天采场，开挖斜坡较陡，地层岩性主要以砂、泥岩为主，极易风化，遇暴雨易诱发崩塌、滑坡等地质灾害。

根据《中华人民共和国招标投标法》、《地质灾害防治条例》、《四川省地质环境管理条例》、四川省人民政府《关于加强地质灾害防治工作的实施意见》、财政部《特大型地质灾害防治专项资金管理暂行办法》、《四川省地质灾害综合防治体系建设方案》及遂宁市实际情况，遂宁市国土资源局在全市范围内展开地质灾害防治体系建设，加强地质灾害防范系统，降低地灾给经济和社会造成的损害。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

按照项目决策情况、项目管理情况、项目目标完成情况、项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

（二）评价步骤及方法

根据省财政厅《财政厅关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3 号）文件，遂宁市财政局按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化工作程序的基础上，深入到各项目点，实地查看项目备案申报、组织实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目建设单位绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（三）现场评价抽样选点情况

遂宁市财政局下达遂宁市国土资源局地质灾害综合防治体系建设2017年资金共计414.10万元，遂宁市国土资源局根据《关于下达2017年市级财政地灾防治资金预算的通知》进行资金分配，射洪县129.60万元、大英县85.80万元、蓬溪县51.60万元、安居区38.80万元、船山区41.60万元、市级2017年地灾应急演练17万元、市政府领导现场视察应急处置预留30万元及各种技术服务和补助费19.70万元。本次现场评价从上述项目点选取了射洪县、大英县2个项目点，涉及金额215.40万元。

（四）项目总体评价

总体上看，遂宁市实施的地质灾害防治体系建设项目决策依据充分，资金分配合规，绩效目标明确，项目管理比较完善，能够按照计划的项目内容组织实施，基本实现了在地灾防治体系建立的目标。但现场评价也反映出项目存在项目暂未完成、项目效益尚未体现出预期效果等方面的问题，该项目绩效评价得分为93.63 分，具体详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 可行性 | 5 | 5.00 |
|  | 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 5.00 |
|  |  | 合理性 | 5 | 5.00 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3.00 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 4.00 |
|  | 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3.00 |
| 项目绩效（70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 20 | 5.67 |
|  |  | 完成质量 |  | - |
|  |  | 完成时效 |  | 5.66 |
|  |  | 完成成本 |  | 5.67 |
|  | 项目效益（50分） | 经济效益 | 40 | 9.00 |
|  |  | 社会效益 |  | 19.00 |
|  |  | 生态效益 |  | 9.00 |
|  |  | 可持续效益 |  | - |
|  |  | 公平效益 |  | - |
|  |  | 使用效率 |  | - |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 9.63 |
| 合 计 |  |  | 100.00 | 93.63 |

三、项目现场情况

（一）绩效决策情况

1、决策依据方面

遂宁市地质灾害防治体系建设项目总体决策依据充分，都是从相关的政策文件出发，制定具体的实施方案，射洪县、大英县均是根据《地质灾害防治条例》（国务院第394号令）、《国务院关于加强地质灾害防治工作决定》（国发[2011]20号）和《四川省地质环境管理条例》相关规定，遂宁市结合本市实际情况，制定了《遂宁市2017年地质灾害综合防治方案》，制定总体实施方案，为地质灾害防范提供一定的解决措施。

2、绩效目标情况

根据现场情况，遂宁市地质灾害防治体系建设项目项目实施点均根据相关政策文件及遂宁市实际情况制定，项目目标明确，射洪县、大英县具体情况如下：

根据遂宁市国土资源局《关于下达2017年市级财政地灾防治资金预算的通知》，射洪县具体目标如下：

根据遂宁市2017年地质灾害市级监测点资金补助表得知，射洪县金华镇金华村2社不稳定斜坡补助补助经费0.80万元，太乙镇大河沟村10组大乙湾滑坡补助经费0.80万元。

根据遂宁市2017年地质灾害避险搬迁安置工程项目市级资金补助表得知，射洪县茶店村9组不稳定斜坡补助资金1万元；钟家店村13组崩塌补助资金1万元；大榆镇关爷庙村2组钟家浩后坡不稳定斜坡补助资金1万元；大榆镇金台山村5组何学东处滑坡补助资金1万元；松林村10组不稳定斜坡补助资金3万元；大榆镇钟家店村4组唐辉珍屋后崩塌补助资金1万元；大榆镇钟家店村6组华修渝、华修吉屋后不稳定斜坡补助资金2万元；大榆镇新井村9组刘朝元屋后崩塌补助资金1万元；广兴镇龙宝村3组滑坡补助资金11万元；桃花河村2、3、、6、7滑坡群补助资金12万元；凤来镇草庙村5社汤家沟不稳定斜坡补助资金1万元；凤来镇红旗村5社杨全兴处不稳定斜坡补助资金2万元；金鹤乡海棠村4组刘家荣处不稳定斜坡补助资金1万元；金鹤乡金台村4组刘顺友处滑坡补助资金1万元；金鹤乡老马村3社、6社不稳定斜坡补助资金2万元；金鹤乡木城村10社郭德明处危岩补助资金1万元；金鹤乡逍遥村4组杨显兴处不稳定斜坡补助资金2万元；万林乡灶王村8组罗波家屋后崩塌补助资金1万元；青岗镇白云村1社任华琼处不稳定斜坡补助资金1万元；太乙镇大河沟村9组不稳定斜坡补助资金2万元。

根据遂宁市2017年地质灾害排危除险项目市级补助资金得知，射洪县大榆镇射洪职业中专学校初中校区崩塌补助资资金35万元；天仙镇大房村危岩补助资金45万元。

根据遂宁市国土资源局《关于下达2017年市级财政地灾防治资金预算的通知》，大英县具体目标如下：

根据遂宁市2017年地质灾害市级监测点资金补助表得知，大英县回马镇双江社区川人民医院 后山不稳定斜坡补助补助经费0.80万元。

根据遂宁市2017年地质灾害避险搬迁安置工程项目市级资金补助表得知，大英县玉峰镇石河4社滑坡搬迁户5户补助资金5万元; 大英县玉峰镇石河9社滑坡搬迁户1户补助资金1万元; 大英县金元镇天全山3社崩塌搬迁户2户补助资金2万元; 大英县蓬莱镇古井村5社滑坡搬迁户1户补助资金1万元。

根据遂宁市2017年地质灾害排危除险项目市级补助资金得知，大英县回马镇金竹村8社魏家大坡崩塌补助资资金28万元；大英县隆盛镇赵坝村6社唐家大坡崩塌补助资资金48万元。

3、资金分配、分配结果方面

根据现场情况，该项目资金主要用于监测点、避险搬迁、排危除险等具体项目，资金分配合理、分配过程合规，根据遂宁市国土资源局《关于下达2017年市级财政地灾防治资金预算的通知》，具体情况如下：

射洪县监测点补助资金华镇、太乙镇防患点各0.80万元；地质排危除险项目市级资金补助80万元；地质灾害避险搬迁安置工程市级资金补助48万元。

大英县回马镇双江社区川人民医院后山不稳定斜坡补助补助经费0.80万元；地质排危除险项目市级资金补助76万元；地质灾害避险搬迁安置工程市级资金补助9万元。

（二）项目资金管理情况

1、资金到位情况

该项目市级资金计划投资414.10万元，财政资金到位率100%。

本次现场评价选取了射洪县、大英县两个项目点，计划投资215.40万元，财政资金到位率100%。

具体情况见下表：

单位：万元

| 项 目 | 到位情况 |  |  |  |  | 实际使用（截止评价日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划总投资 | 资金来源 |  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |  |  |  |  |  |
| 射洪县 | 129.60 |  |  | 129.60 |  | 37.04 |  |  | 37.04 |  |
| 大英县 | 85.80 |  |  | 85.80 |  | 9.80 |  |  | 9.80 |  |

2、资金管理情况

根据现场评价情况，该项目资金共计使用46.84万元（其中市级资金46.84万元），主要用于监测点、避险搬迁、排危除险等具体项目，具体使用情况如下：

射洪县：共计使用37.04万元。2018年1月24日射洪县国土资源局拨付给射洪县金华镇财政所0.80万元，用于发放监测点员工2017年4月到2017年11月工资；2018年2月7日射洪县国土资源局拨付给射洪县太乙镇财政所0.80万元，截止评价之日未支付；2017年12月12日收到射洪县国土资源局拨付给射洪县涪江土地开发整理有限公司的地质排危除险项目市级资金补助80万元，由射洪县涪江土地开发整理有限公司根据工程进度付给四川国侍建设集团有限公司，截止评价之日已付款35.44万元；截止评价之日，地质灾害避险搬迁安置工程市级资金48万元暂未使用。

大英县：共计使用9.80万元。2017年11月22日大英县国土资源局支付大英县回马镇双江社区川人民医院后山不稳定斜坡补助补助经费0.80万元，用于7个监测人员共计1.68万元；截止评价之日地质排危除险项目市级资金补助76万元未支付；2018年1月8日大英县国土资源局支付地质灾害避险搬迁安置工程市级资金补助9万元。

3、财务管理情况

根据现场评价情况，射洪县国土资源局、大英县国土资源局均按遂宁市国土资源局、遂宁市财政局印发的《遂宁市地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法》进行财务管理，财务管理制度较为规范，票据使用较为规范，实行专款专用。

4、项目组织实施情况

该项目组织实施情况较好，三个项目点均按照制定实施规范执行，具体的项目按照具体的实施流程执行，但并未对具体项目制定书面实施方案，具体实施流程如下：

射监测点：对于威胁较大的地质灾害隐患点，由县国土局向市国土局申请，市国土资源局进行现场查看，确实符合的，可以列为市级监测点。

排危除险项目：对于变形现象比较明显的，威胁较严重的地质灾害隐患的，由专业队伍进行现场调查，并提交调查报告，由县国土局向市、省国土系统汇报，市、省下达相应资金。

避险搬迁：对于受地质灾害威胁的农户，向县国土局申请，县国土局组织专业单位进行现场调查，符合避让搬迁的农户，应拆除旧房，新房可以购买和重新修建，但新址的选址应经过专业队伍现场查看，应为安全地段。

（三）项目完成情况

1、完成数量

根据现场评价情况，截止评价之日，地质灾害防治体系建设项目未按时完成，射洪县地质排危除险项目、避险搬迁安置工程暂未完成，大英县排危除险项目、避险搬迁安置工程暂未完成，具体情况如下：

射洪县：2018年1月24日射洪县国土资源局拨付给射洪县金华镇财政所0.80万元；2018年2月07日射洪县国土资源局拨付给射洪县太乙镇财政所0.80万元；2017年12月12日收到射洪县国土资源局拨付给射洪县涪江土地开发整理有限公司的地质排危除险项目市级资金补助80万元;由射洪县涪江土地开发整理有限公司根据工程进度付给四川国侍建设集团有限公司，截止评价之日已付款35.44万元；截止评价之日，地质灾害避险搬迁安置工程市级资金补助未使用。

大英县：2017年11月22日大英县国土资源局支付大英县回马镇双江社区川人民医院后山不稳定斜坡补助补助经费0.80万元，用于7个监测人员共计1.68万元；截止评价之日地质排危除险项目市级资金补助76万元未支付；2018年1月8日大英县国土资源局支付地质灾害避险搬迁安置工程市级资金补助9万元；

2、完成质量

根据现场评价情况，补助资金不存在完成质量，且两个项目点均存在项目暂未完成，无法评估工程项目的质量。

3、完成时间

根据现场评价情况，截止评价之日，射洪县和大英县均未按时完成项目，射洪县地质排危除险项目、避险搬迁安置工程，大英县排危除险项目、避险搬迁安置工程暂未完成。

4、完成成本

根据现场评价情况，截止评价之日，射洪县和大英县均未按时完成项目，射洪县地质排危除险项目、避险搬迁安置工程，大英县排危除险项目、避险搬迁安置工程暂未完成，无法评估所有完成成本。

（四）项目效果情况

1、项目效益

地质灾害防治体系建设项目的实施, 在一定程度上能有效保护受灾群众的财产安全，避免对群众财产造成经济损失。百姓搬入新居后交通更加便利，农业生产条件得到增强，致富信息更加通畅，致富增收形式更加多样，最大程度上降低了人民群众财产损失，为保障县域经济发展提供良好外部环境。

项目实施后，保证了当地群众的生命安全，消除或减轻地质灾害的威胁，消除群众恐慌心理，稳定人心，促进了社会稳定，具有良好的社会效益。避险搬迁安置工程使百姓搬到了交通便利的聚集点，村容村貌得到增强，环境卫生更加整洁，村级文化活动更加多样，农户参与积极性得到增强，村级文明整体增强，社会效益明显。

通过地质灾害治理，使工程区植被得到恢复，进而起到涵养水源、保水固土的作用，生态环境逐步得到恢复。避险搬迁安置工程使复垦面积增加，自然生态平衡进一步增强，既绿化了环境，而且增加了耕地面积，地质防治项目稳步推进，坚持地质环境修复与治理并重，促进了社会发展的可持续性，生态效益显著。

2、受益群众满意度

地质灾害防治体系建设项目在射洪县和大英县两个项目点均进行了问卷调查，调查样本数量共计11份，其中非常满意10份，满意1份，群众满意度较高。

四、存在的问题

（一）项目完成方面

射洪县地质排危除险项目、避险搬迁安置工程，大英县排危除险项目、避险搬迁安置工程截止现场绩效评价时暂未完成。

（二）项目效益方面

由于射洪县地质排危除险项目、避险搬迁安置工程及大英县排危除险项目、避险搬迁安置工程截止现场绩效评价时暂未完成，使得项目在经济、社会、生态上产生的效益还未体现。

五、相关建议

1、项目在实施过程中，加强内部控制管理，确保制度执行到位，审核把关要严格，相关责任人应当在职责范围内履行好自己的责任，完善财务管理制度，明确各岗位职责，加强资金使用的合理规范与票据规范性的审核。

2、在项目实施过程中，实施单位应按照项目实施方案执行，严格执行项目计划，加强项目进度计划管理，在项目实施前明确各个进度的实施步骤和分步完成时间。

3、项目实施单位在实施过程中，应当对项目所产生的效益进行统计与分析，使项目能够达到预期效益。