遂宁市国土资源信息建设及运行维护费项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

为了更科学高效管理国土资源，强化国土信息网络安全检查、日常维护，为国土“一张图”的推广应用打基础，遂宁市根据国土资源部下达的文件《关于进一步运用现代科技信息手段规范和创新管理的指导意见》（国土资发[2010]81号），以遂宁市国土局为项目实施单位，积极推进科技信息化管理，遂宁市国土局结合本地的实际情况开展国土资源信息建设及运行维护项目。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

按照项目决策情况、项目管理情况、项目目标完成情况、项目效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理的制度机制等相关建议，为以后年度预算编制提供参考依据，促进资金使用绩效提高。

（二）评价步骤及方法

根据省财政厅《财政厅关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2018〕3 号）文件，遂宁市财政局按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化工作程序的基础上，深入到各项目点，实地查看项目备案申报、组织实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目建设单位绩效自评报告，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（三）现场评价抽样选点情况

遂宁市财政局下达遂宁市国土局国土资源信息建设及运行维护费项目2017年资金共计523万元，本次现场评价以遂宁市国土局为项目点。项目内容共计11项，已完成的项目内容共计3项。根据相关完成情况，本次评价以已完成的三个项目内容为评价对象，分别是：门户网站维护、网络年租费和移动终端数据流量费、电脑及外设更新。

（四）项目总体评价

遂宁市国土局国土资源信息建设及运行维护费项目备案依据充分，绩效目标明确，能够按照计划的项目内容组织实施，已实现部分项目目标。但现场评价也反映出本项目存在部分项目内容实施方案缺失、项目内容安排数量过多、未实现项目资金专项管理、项目部分内容还未完的问题。对于未完成的项目内容，无法评价其效益。本项目绩效评价得分为92.93分，具体详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（20分） | 科学决策（10分） | 必要性 | 5 | 4.5 |
|  |  | 可行性 | 5 | 4.5 |
|  | 绩效目标（10分） | 明确性 | 5 | 4.5 |
|  |  | 合理性 | 5 | 4.5 |
| 项目管理（10分） | 资金管理（7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 3.5 |
|  | 项目执行（3分） | 执行规范 | 3 | 3 |
| 项目绩效（70分） | 项目完成（20分） | 完成数量 | 5 | 4.5 |
|  |  | 完成质量 | 5 | 4.5 |
|  |  | 完成时效 | 5 | 4.5 |
|  |  | 完成成本 | 5 | 4.5 |
|  | 项目效益（50分） | 经济效益 | 40 | - |
|  |  | 社会效益 |  | - |
|  |  | 生态效益 |  | - |
|  |  | 可持续效益 |  | - |
|  |  | 公平效益 |  | 19.5 |
|  |  | 使用效率 |  | 19.5 |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 | 8.43 |
| 合计 |  |  | 100.00 | 92.93 |

三、项目现场情况

（一）绩效决策情况

1、决策依据方面

国土资源信息建设及运行维护费项目总体决策依据充分，都是从相关的政策文件出发，根据国土资源部下达文件《关于进一步运用现代科技信息手段规范和创新管理的指导意见》（国土资发[2010]81号），遂宁市国土局于2016年底向遂宁市财政局申报“国土资源信息建设及运行维护费项目”的预算，预算文件批复详见2017年3月15日《遂宁市财政局关于批复市级2017年部门预算的通知》（遂财预[2017]10号文件）。但根据现场评价的情况反映，部分项目内容实施方案缺失。

- 绩效目标情况

根据现场评价情况，本项目绩效目标较明确，绩效目标与实际需求比较吻合，但存在没有具体实施步骤以及项目内容安排过多的问题。国土资源信息建设及运行维护费项目计划在项目完成时达到以下目标：

（1）软件维护升级，包含门户网站升级、市局文印室访问限制软件等；

（2）门户网站维护，包含市局门户网站、农交中心网站、农交网站（乡镇）维护；

（3）网络年租、移动终端数据流量，含全局网络维护（互联网、国土专网、党政网等）、移动办公专网流量；

（4）机房维保是对市局中心机房进行维保，项目涵盖服务器、储备设备、精密空调、防火设备等；

（5）移动OA建设是在一期项目的基础上增加了移动办公，办公OA等系统；

（6）服务器硬件更新, 主要是对市国土局中心机房设备进行更新升级；

（7）应用数据库安全建设, 包含动环系统和ORACLE等项目升级；

（8）UPS电池更新, 主要是对市国土局中心机房设备进行更新升级；

（9）视频会商系统的采购与安装；

（10）市局网络架构改造；

（11）电脑及外设更新主要对市局办公电子设备进行升级换代。

（二）项目管理情况

1、资金分配、分配结果

根据现场评价情况，本项目资金分配基本符合市财政资金分配管理办法。本项目2017年度的预算是523万元，详见预算文件批复《遂宁市财政局关于批复市级2017年部门预算的通知》（遂财预[2017]10号文件）。

遂宁市国土局国土资源信息建设及运行维护费项目资金计划和到位的具体情况如下表所示

| 项目单位 | 项目资金计划 |  |  |  |  | 项目资金实际到位情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金 |  |  |  | 合计 | 财政资金 |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县(区)级 |
| 合计 | 523 |  |  | 523 |  | 523 |  |  | 523 |  |

单位：万元

国土资源信息建设及运行维护费项目的2017年度预算总额是523万元，根据现场资料，具体情况如下：1、国土资源信息化建设及运行维护费（一次性项目）415万元，其中移动OA建设50万元，服务器存储硬件30万元，UPS电池更新	20万元，视频会商系统	50万元，应用数据安全建设65万元，市局网络架构改造150万元，电脑及外设更新50万元。2、国土资源信息化建设及运行维护费（常年性项目）108万元，其中：软件维护升级20万元，门户网站维护8万元，网络年租费、移动终端数据流量费用40万元，机房维保40万元。

2、资金到位情况

该项目市级资金计划投资523万元，财政资金实际到位率为100%，具体情况详见下表：

单位：万元

| 项 目 | 资金到位情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划总投资 | 资金来源 |  |  |  |
|  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 |
| 遂宁市国土局 | 523 |  |  | 523 |  |

3、资金使用情况

根据现场评价情况，本项目资金共计使用市级资金94.39万元,资金使用基本符合规定，有预算、招投标流程、支付手续完善，取得票据合规，但财务未对本项目资金进行专项管理。本项目用于软件维护升级的资金为11.63万元， 用于网络年租、移动终端数据流量费的资金为13.17万元，用于机房维保的资金为30.08万元，用于电脑及外设更新的资金为39.51万元。

4、财务管理情况

根据现场评价情况，现场未见专项资金管理办法，财务管理没有评价标准。国土局财务科室负责项目资金的支出管理，业务科室需要使用项目资金时需将相关审批以及合同等交付财务，财务审核后请示领导批复后打款给相应的供应商。

5、项目组织实施情况

根据现场评价情况，本项目总体上是按照招投标流程进行项目公开招标，项目执行较规范。招投标由市局办公室统一管理，财务科对项目资金进行监管，分管领导为局党委委员、总规划师邓波。遂宁市国土局的招投标工作部分外包给招标代理公司（例如：四川思渠招标代理有限公司），外包给招标代理公司的已与其签订相应的招投标外包合同。

（三）项目完成情况

根据现场评价情况，本项目内容安排数量过多，总体项目完成度较低，具体的完成情况如下：

1、完成数量

（1）门户网站维护工作已经全部完成；

（2）网络租费和移动终端数据流量费工作已经全部完成；

（3）电脑及外设更新工作已经全部完成。

（4）软件维护升级、机房维保、移动OA建设、服务器硬件更新、UPS电池更新、视频会商系统的采购与安装、市局网络架构改造工作均未完成。

2、完成质量

（1）门户网站维护工作已全部完成，经验收合格。

（2）网络年租费和移动终端数据流量费工作已全部完成，均按照相应的合同完成支付，不存在验收环节。

（3）电脑及外设更新工作已全部完成，经验收合格。

（4）软件维护升级、机房维保、移动OA建设、服务器硬件更新、UPS电池更新、视频会商系统的采购与安装、市局网络架构改造工作均未完成，,完成质量暂无法评估。

3、完成时间

截止至2017年12月31日，本项目总体仍未完成，已完成的项目内容包括：门户网站维护，网络年租费和移动终端数据流量，电脑及外设更新工作，未完成的项目内容包括：软件维护升级、机房维保、移动OA建设、服务器硬件更新、UPS电池更新、视频会商系统的采购与安装、市局网络架构改造工作。

4、完成成本

根据现场评价情况，截止至2017年12月31日本项目并未完全完成，无法评估总体完成成本，已完成的项目内容完成成本情况如下：

- 门户网站维护预计完成成本为8万元（市级资金8万元），预计实际完成成本为0.335万元（市级资金0.335万元），节约成本7.665万元。

- 网络年租费和移动终端数据流量费预计完成成本为40万元（市级资金40万元），预计实际完成成本为13.17万元（市级资金13.17万元），节约成本26.83万元。

- 电脑及外设更新预计完成成本为50万元（市级资金50万元），预计实际完成成本为39.505万元（市级资金39.505万元），节约成本10.495万元。

（四）项目效果情况

1、项目效益

根据现场评价情况，本项目总体还未完成，已完成的项目内容提供的产品使用率需进一步提高，但未完成的项目内容无从考量其使用效率。本项目严格按照招投标流程进行项目公开招标，项目整体招投标过程公开透明，公平效益较好，但未完成的项目内容无从考量其公平效益。

2、受益群众满意度

国土资源信息建设及运行维护费项目在遂宁市国土局进行了问卷调查，满调查样本数量共计20份，其中非常满意18份，不太满意1份，不满意1份，总体来看群众满意度较高。

- 存在的问题

（一）项目决策方面

国土资源信息建设及运行维护费项目部分项目内容没有具体实施步骤。

（二）项目管理方面

国土资源建设及运行维护费项目资金管理方面未实现项目资金专项管理。

（三）项目完成方面

国土资源信息建设及运行维护费项目内容安排数量过多，项目总体完成度较低。

五、相关建议

（一）项目点应当针对国土资源信息建设及运行维护费项目目标任务制定一个短期实施计划，加强项目进度计划管理，在项目实施前明确各个进度的计划实施步骤和计划分步完成时间。一旦实施情况偏离进度计划，项目点应当及时分析原因，对原定计划进行适当调整。

（二）项目点财务核算应设立对应本项目的专项科目进行核算，实现项目资金财务核算上的专项管理，加强资金使用管理，完善资金管理制度。

（三）项目点应根据实际情况合理安排项目内容，若项目内容过多，可拆立为多个小项目，根据实际需求的紧急程度来安排各个小项目先后或者并列实施的计划。