项目支出绩效评价报告

（2017年交通大通道建设经费）

此次绩效评价组按照《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《遂宁市财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知》遂财绩【2018】3号）文件精神，对 “2017年交通大通道建设经费”项目实施绩效评价。

- 基本情况

“2017年交通大通道建设经费” 是根据遂宁市交通运输局提交的2017年交通大通道建设专项经费财政资金分配方案，经市财政局、市领导批示同意。2017年8月10日，遂宁市财政局《关于下达2017年交通大通道建设专项经费的通知》，2017年12月26日，遂宁市财政局《关于下达2017年国省干线大中修工程资金的通知》。主要是完善交通建设，维护维修交通道路。

二、评价工作开展情况

（一）现场工作开展情况

检查组通过查阅相关资料、抽查会计凭证、现场问询、实地取证等方式，对你单位“2017年交通大通道建设经费”进行了检查，重点关注项目实施及管理情况、项目完成情况、项目收益情况。围绕项目决策、项目管理、项目绩效、项目效益等四个方面对相关项目进行总体评价。

（二）现场评价抽样选点情况

此次“2017年交通大通道建设经费”项目支出绩效评价涉及市级财政专项金额1405.00万元，其中：遂宁市交通运输局400.00万元，遂宁市交通运输局公路管理局845.00万元，遂宁市交通运输局工程质量监督处160.00万元。共计4个建设项目，8个子项目，我们本着全面检查，重点抽查（此次评价4个建设项目全面检查，重点抽查4个子项目）的原则，对“2017年交通大通道建设经费”进行了项目支出绩效评价。

（三）项目总体评价

“2017年交通大通道建设经费”项目立项依据充分符合项目申报管理要求，项目绩效目标完善且清晰明确，项目单位管理机制健全，基本完成建设目标，充分发挥了财政资金的社会效益。

三、项目实施情况

（一）项目决策

1、绩效目标情况

“2017年交通大通道建设经费”主要是涉及四个项目，分别是：

（1）智慧交通建设及网络运行维护；

（2）国省干线公路与全市桥梁养护管理考核项目；

（3）国省干线公路大中修工程；

（4）公路水运建设项目工程质量抽检；

2、决策依据情况

“2017年交通大通道建设经费”是根据遂宁市第七届人民代表大会第二次会议通过的2017年市级财政预算和《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》的通知，以及2017年交通大通道建设专项经费的通知，2017年国省干线大中修工程资金的通知等文件精神执行。

3、资金分配情况及结果

遂宁市“2017年交通大通道建设经费”项目计划总投资1405.00万元，其中：市级财政补助资金1405.00万元。根据遂宁市财政局《2017年交通大通道建设经费》的通知、《2017年国省干线大中修工程资金》的通知等文件，主要明细如下：

（1）遂宁市交通运输局400.00万元；

（2）遂宁市交通运输局公路管理局845.00万元；

（3）遂宁市交通运输局工程质量监督处160.00万元。

（二）项目管理

1、资金到位情况

根据《2017年交通大通道建设经费》的通知，截止至项目评价审定日，“2017年交通大通道建设经费”项目资金1405.00万元全部到位。

2、资金管理情况

（1）遂宁市交通运输局

遂宁市交通运输局支付项目资金121.5014万元，具体支出明细如下：

①12328语音数据专线和电信网络费用10.992万元；

②12328联网运行硬件及交互软件开发25.0439万元；

③支持遂发展一卡通项目40.00万元；

④支持路政支队科技治超项目18万元；

⑤支持运管处4G智能管理系统15.00万元；

⑥局域网及网络安全维护8.976万元；

⑦其他网络维护、空间租用、电子信息产品维修耗材、应急指挥系统代理等费用3.4895万元。

（2）遂宁市交通运输局公路管理局

遂宁市交通运输局公路管理局支付项目资金640.12万元，具体支出明细如下：

①2017年支付项目资金0.00元。

根据《遂宁市普通国省干线公路桥梁养护管理考核办法》，年终考核结算后，按以奖代补形式兑现考核奖。项目资金420.00万元遂宁市财政局同意结转至2018年使用。

②2018年支付项目资金640.12万元，其中：

2018年3月15日，付遂宁市安居区交通运输局78.92万元；

2018年3月15日，付蓬溪县交通运输局（转款至四川省蓬溪县财政局）90.71万元；

2018年3月15日，付大英县交通运输局51.08万元；

2018年3月15日，付射洪县交通运输局109.6万元；

2018年3月15日，付遂宁市船山区交通运输局41.47万元；

2018年3月15日，付遂宁经济技术开发区交通运输局分局（转款至遂宁经济技术开发区管理委员会）26.69万元；

2018年3月15日，付河东新区财政局一般预算内存款21.63万元；

2018年3月15日，付遂宁市交通建设投资有限公司4.90万元；

2018年5月23日，付遂宁市安居区交通运输局129.04万元；

2018年5月23日，付遂宁市船山区交通运输局86.08万元。

（3）遂宁市交通运输局工程质量监督处

遂宁市交通运输局工程质量监督处支付项目资金38.657万元，具体支出明细如下：

①2017年支付项目资金0.50万元，其中：

2017年10月31日记28号凭证，付在建公路质量重点抽检项目需求论证代理服务费5,000.00元，通过银行转款给四川思渠招标代理有限公司代理服务费5,000.00元。

②2018年支付项目资金38.157万元，其中：

2018年6月30日记23号凭证，付遂宁市在建公路工程质量重点抽检项目第一期支付检测费381,570.00元，通过银行转款给四川正达检测技术有限责任公司重点抽检第一期支付检测费381,570.00元。

3、财务管理情况

通过评价组现场检查，各项目单位均配备了财务人员，且岗位设置齐全，管理机构健全，能够根据现场实际情况制定相应的《财务管理办法》或《财务管理制度》，会计能够严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》进行核算。整体较为规范，具体表现如下：

（1）遂宁市交通运输局

遂宁市交通运输局参照《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》《遂宁市交通运输局财务管理办法（试行）》文件执行。2017年智慧交通建设及网络运行维护项目资金由遂宁市交通运输局按行政事业单位会计制度的有关规定对资金的收入及支出进行会计核算。

（2）遂宁市交通运输局公路管理局

遂宁市交通运输局公路管理局参照《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》文件执行。2017年国省干线公路与全市桥梁养护管理考核项目项目资金由遂宁市交通运输局公路管理局按行政事业单位会计制度有关规定对资金的收入及支出进行会计核算。

（3）遂宁市交通运输局工程质量监督处

遂宁市交通运输局工程质量监督处参照《遂宁市市级财政交通专项资金管理办法》《财务管理暂行办法》文件执行。2017年公路水运建设项目工程质量重点抽检项目资金由遂宁市交通运输局工程质量监督处按行政事业单位会计制度的有关规定对资金的收入及支出进行会计核算。

4、组织实施情况

（1）遂宁市交通运输局

遂宁市交通运输局按项目性质进行科室管理，遂宁市交通运行监测与应急指挥系统工程项目成立了项目建设管理办公室，简称“应急指挥工程项目办”，由局党组书记、局长为主任，副局长、总工程师、安全总监为副主任，相关科室负责人为成员。应急指挥工程项目办全面负责工程建设过程中的组织管理、沟通协调和运维保障等工作。其他信息系统建设及网络运行维护由具体承办单位或科室组织实施。

项目经费由项目单位按照项目实施进度提出资金请示，由局建管科（或项目相关科室）验收实施进度，提出资金拨付建议意见，由局规划科开具《拨款通知单》，局分管领导审核后，由分管财务局领导审批后拨付。

（2）遂宁市交通运输局公路管理局

①国省干线公路与全市桥梁养护管理考核项目

按照遂宁市人民政府办公室关于加强全市公路养护管理工作的通知（遂府办函【2014】251号）相关要求，国省干线公路养护管理属地管理责任划分表：射洪县53.204公里、大英县9.066公里、河东新区10.309公里、安居区73.418公里、蓬溪县72.673公里、船山区40.053公里、国开区23.297公里、交投公司1.013公里。

2015年12月3日，遂宁市交通运输局关于印发《遂宁市普通国省干线公路桥梁养护管理考核办法》的通知，请各县（区）交运局，河东新区、国开区相关单位，局属相关单位遵照执行。

四川省交通运输厅公路局外业检测从2017年6月15日开始，分南、北两线同时进行，至2017年12月15日结束。

2017年12月28日，遂宁市交通运输局公路管理局关于开展2017年度全市普通公路桥梁年度考核工作的通知（遂公路发【2017】89号），考核工作由市公路局组织实施，成立了工作领导小组：组长：袁仕平，副组长：冯健美（第一小组组长），贺强（第二小组组长），成员：田东、陈家贤、王成建、彭涛、黎静。分二个组进行对全市辖区进行实地考核。根据“三个考核办法”组织开展考核工作，检查从2018年1月3日开始，至2018年1月15日前完成。

2018年1月17日，四川省交通运输厅公路局通知2017年省政府民生工程国省干线公路PQI目标市州完成情况排名表。

2018年3月5日，遂宁市交通运输局关于2017年公路（桥梁）养护管理工作年终考核通报（遂交综【2018】58号）。

②国省干线公路大中修工程项目

各项目按相关程序进行公开招标，遂宁市交通运输局公路局通过召开局长办公会议专题研究后，根据各项目实施情况按进度比例进行补助资金拨付，剩余资金待验收后拨付。

1）船山区保升乡至安居区鸡头寺村渡槽段（第一批）项目由遂宁市船山区交通运输局负责，项目尚在实施中。

2）船山区桐子垭村至船山安居界（第一批）项目由遂宁市船山区交通运输局负责，项目尚在实施中。

3）玉丰镇出口段至安居镇琼江大道口（第一批）项目由遂宁市安居区交通运输局负责，项目尚在实施中。

4）安居区竹林村至安居区西眉镇八角村（第一批）项目由遂宁市安居区交通运输局负责，项目尚在实施中。

5）安居区入口至安居安岳界（第二批）项目由遂宁市安居区交通运输局负责，项目尚在实施中。

（3）遂宁市交通运输局工程质量监督处

按照省交运厅《关于推行四川省公路水运建设项目工程质量重点抽检的通知》（川交函〔2014〕357号）、省交运厅工程质量监督局《关于对全省干线公路联网畅通工程项目开展抽查的通知》（川交质监函〔2014〕239号）、四川省物价局《关于核定我省公路工程试验检测收费标准（试行）的函》（川价函〔2003〕92号）精神，遂宁市交通运输局工程质量监督处对公路水运建设项目工程质量重点抽检项目资金进行申报。

2017年10月18日，向遂宁市财政局报送《关于财政投资2017年在建公路工程质量重点抽检项目评审送审函》（遂交质监〔2017〕61号），经市财政投资评审中心《关于2017年度公路水运建设项目工程质量抽检招标控制价评审报告》（遂财函〔2017〕208号）确定最终招标控制价为159.149万元。

2017年11月6日，经财政局政府采购监督管理科审批该项目实施分散采购，与四川思渠招标代理有限公司签订《政府采购委托招标代理协议》，由该公司作为招标代理人负责开展本项目公开招标工作。

2017年11月8日，项目在四川政府采购网发布公开招标采购公告，并于2017年11月29日开标。

2017年12月4日，四川思渠招标代理有限公司向遂宁市交通运输局工程质量监督处发送本项目的招标结果确认函，同时在四川政府采购网发布公开招标结果公告；2017年遂宁市在建公路工程质量重点抽检采购项目公开招标结果为：中标单位均为四川正达检测技术有限责任公司，中标金额为：127.19万元。

2017年12月14日，四川正达检测技术有限责任公司派员持《政府采购中标通知书》与遂宁市交通运输局工程质量监督处签订了遂宁市在建公路工程质量重点抽检采购项目合同。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、遂宁市交通运输局

①遂宁一卡通项目于2017年6月15日组织验收。

②遂宁市交通运输局12328交通运输服务监督电话联网数据交互软件开发项目于2017年12月20日验收。

③支持路政支队科技治超项目18万元于2017年12月拨付；支持运管处4G智能管理系统15.00万元于2017年12月拨付；

④应急（二期）工程建设工作2017年11月9日完成招标代理机构比选工作，2018年1月完成财评工作，2018年3月出台的《遂宁市智慧城市建设管理办法（试行）》，项目尚在实施中。

2、遂宁市交通运输局公路管理局

①国省干线公路与全市桥梁养护管理考核项目

2018年3月5日遂宁市交通运输局关于2017年公路（桥梁）养护管理工作年终考核通报（遂交综【2018】58号），经综合考核评定 ，2017年全市普通国省干线公路养护管理工作前3名的单位分别为：射洪县、大英县、河东新区；2017年全市普通国省干线桥梁养护管理工作前3名的单位分别为：蓬溪县、射洪县，经开区和大英县并列第三名；2017年全市农村公路（县乡道）建设养护管理工作前3名的单位分别为：安居区、船山区、射洪县。

②国省干线公路大中修工程项目截止2017年12月31日尚在实施中。

3、遂宁市交通运输局工程质量监督处

公路水运建设项目工程质量重点抽检项目尚在实施中（项目周期2017年11月至2018年11月）。

（二）项目效益情况

通过项目的实施，取得以下几个方面的成绩

（1）遂宁市交通运输局

①应急（二期）工程建设工作2017年11月9日完成招标代理机构比选工作，2018年1月完成财评工作，2018年3月出台的《遂宁市智慧城市建设管理办法（试行）》。目前，因项目涉及变更，遂宁市交通运输局在等候项目变更批复，同时进一步完善招标文件。

②实现出租汽车、危货运输车辆电子运单使用率、 “两客一危”车辆技术档案管理系统应用率3个。

③支持交通一卡通项目，实现与全国165个城市互联互通；支持了科技治超项目，“科技+路警联合执法”治超模式；支持了4G智能管理系统的建设运行，4G车载智能终端安装，出租汽车管理更加科学有效；完成12328交通运输服务监督电话联网运行项目，实现将12345热线涉及的交通运输数据推送至12328平台，实现省市联网运行要求。

（2）遂宁市交通运输局公路管理局

①2018年1月17日，四川省交通运输厅公路局通知2017年省政府民生工程国省干线公路PQI目标市州完成情况排名表，遂宁市排名第13位，国省干线公路（PQI）评定结果89.2，超目标值 2.2。

②2018年3月5日，经遂宁市交通运输局公路管理局综合考核评定，2017年遂宁市普通国省干线公路养护管理工作前3名的单位分别为：射洪县路面使用性能指数（PQI）92.6、大英县路面使用性能指数（PQI）91.1、河东新区路面使用性能指数（PQI）94.8。

③国省干线公路大中修工程的实施，为人民群众的出行提供了安全、便捷、畅通、优美的公路交通服务。项目的实施对脱贫攻坚在基础设施上得到了保障。

（3）遂宁市交通运输局工程质量监督处

①四川正达检测技术有限责任公司按照投标文件承诺以及合同约定内容，分别对遂宁市中环线公路工程、大英至遂宁快捷通道、蓬溪至遂宁快捷通道、涪江通善大桥新建项目、遂宁市农村公路安全保障工程、各辖区农村公路工程等项目进行了重点工序、重点施工环节、特殊原材料进行了抽检，截止2018年6月底，实际完成产值近40余万元，按照合同约定，已完成第一期合同总金额30%计量工作。

②对工程建设中主要原材料、混合料和（半）成品的关键指标及重点工程实体的关键部位进行质量抽检和验证，对工程施工过程质量控制指标进行检测和分析，抽检掌握本地区公路水运建设项目真实质量状况，保障辖区内在建工程项目质量，适应了全市公路水运建设加快推进的形势要求。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论

通过2017年交通大通道建设项目的实施，进一步提高了交通运输运行监测与应急指挥体系，改善了人民群众出行的便利，同时为全市经济发展和人民群众提供安全、便捷、畅通、优美的公路交通服务，完成了市政府下达的各项指标任务。基本完成了2017年度既定的项目绩效目标，综合管理基本到位。根据2018年市级财政项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市“2017年交通大通道建设经费”项目支出绩效评价评分为93.70分。

“2017年交通大通道建设经费”项目绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （20分） 项目决策 | （10分） 决策依据 | 政策 依据 | 5 |  | 5 |
|  |  | 政策完善 | 5 |  | 5 |
|  | （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 0.67 | 4.33 |
|  |  | 合理性 | 5 |  | 5 |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 0.17 | 2.83 |
|  |  | 资金使用 | 4 | 0.17 | 3.83 |
|  | （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 |  | 3 |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成 数量 | 5 | 0.83 | 4.17 |
|  |  | 完成 质量 | 5 | 1 | 4 |
|  |  | 完成 时效 | 5 | 1 | 4 |
|  |  | 完成 成本 | 5 | 1.67 | 3.33 |
|  | （50分） 项目效益 | 经济 效益 | 40 |  | 37.33 |
|  |  | 社会 效益 |  |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  |  |  |
|  |  | 可持续效益 |  |  |  |
|  |  | 公平效率 |  |  |  |
|  |  | 使用效率 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度 | 10 |  | 0 |
| 得分合计 |  |  | 100 | 5.51 | 81.82 |
| 不适用指标分值 |  |  |  |  | 12.67 |
| 评价得分[评价指标得分/（100-不适用指标分值）*100] |  |  |  |  | 93.70 |

（二）存在问题

①在项目决策方面：项目未完善实施计划，如遂宁市交通运输局和遂宁市交通运输局公路管理局项目未完善实施计划。

②在项目管理方面：资金分配上，遂宁市财政局对遂宁市交通运输局公路管理局的资金下达不及时，如：2017年12月26日收到遂宁市国库支付管理局（授权支付额度通知书）拨付国省干线公路大中修工程资金258.00万元，2018年6月6日收到遂宁市交通运输局公路路政执法支队转拨的国省干线公路大中修工程资金162.00万元；资金使用上，遂宁市交通运输局未索取发票或收据，如，支持遂发展一卡通项目补助40.00万元、支持路政支队科技治超项目补助18万元、支持运管处4G智能管理系统补助15.00万元等项目无发票或收据；

③项目完成方面：遂宁市交通运输局存在个别项目未实施完成，如：应急（二期）工程建设工作2017年11月9日完成招标代理机构比选工作，2018年1月完成财评工作，截止2017年12月31日项目尚在实施中。遂宁市交通运输局公路管理局国省干线公路大中修工程项目尚在实施中，如：船山区保升乡至安居区鸡头寺村渡槽段（第一批）项目、船山区桐子垭村至船山安居界（第一批）项目、玉丰镇出口段至安居镇琼江大道口（第一批）项目、安居区竹林村至安居区西眉镇八角村（第一批）项目、安居区入口至安居安岳界（第二批）项目等截止2017年12月31日尚未在实施中。遂宁市交通运输局工程质量监督处的公路水运建设项目工程质量重点抽检项目截止2018年6月底，实际完成产值近40余万元，按照合同约定，已完成第一期合同总金额30%计量工作，项目尚在实施中（项目周期2017年11月至2018年11月）。

六、相关建议

（一）在项目决策上，进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度；加强实施方案的编制工作，充分做好相关项目的调研工作，明确项目的功能目标和进度计划，对需要调整的项目，及时做好调整计划，并按程序上报，以便于下一步有针对性的开展专项工作。

（二）在项目管理上，严格按照《会计法》和《行政事业单位会计制度》相关规定，针对不同的内容设置相应的会计科目进行核算，便于时刻把控项目实施情况。对所涉及的项目，该招标的需要招标，无需招标的需经党组会议通过，民主表决，实行“一事一议”制度，加强项目拨付款项的会计核算，做到有据可依，确保每一笔专项资金的使用合理合法。同时，加强与财政部门沟通，准确使用财政预算资金，提高资金使用效率。

（三）在项目完成上，做好项目资金评估，加强对项目实施过程监督力度，动态实时把握预算执行情况，保证项目高质量、高标准并且按计划完成，及时做好验收工。

附表一：“2017年交通大通道建设经费”支出汇总表

附表二：“2017年交通大通道建设经费”遂宁市交通运输局支出明细表

附表三：“2017年交通大通道建设经费”遂宁市交通运输局公路管理局支出明细表

附表四：“2017年交通大通道建设经费”遂宁市交通运输局工程质量监督处支出明细表

检查组组长（签字）：

年    月   日

附表一：

|  | “2017年交通大通道建设经费”支出汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时间： 2018年10月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 项目（项目单位） |  |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 项目实施单位 |  | 1405.00 |  |  |  |  | 1405.00 | 1266.6 | 84.44% |  |  |  |  |
| 1 | 遂宁市交通运输局 | 2017年12月 | 400.00 | 未完成 | 否 | 2018年 | 部分完成 | 400.00 | 121.5014 | 30.38% | 部分未招投标 | 是 | 不适用 | 详情见明细表 |
| 2 | 遂宁市交通运输局公路管理局 | 2017年12月 | 845.00 | 未完成 | 部分验收 | 2018年 | 部分完成 | 845.00 | 313.00 | 97.81% | 是 | 是 | 不适用 | 详情见明细表 |
| 3 | 遂宁市交通运输局工程质量监督处 | 2017年12月 | 160.00 | 未完成 | 部分验收 | 2018年 | 部分完成 | 160.00 | 222.05 | 76.57% | 是 | 是 | 不适用 | 详情见明细表 |

附表二：

|  | “2017年交通大通道建设经费”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市交通运输局 |  |  |  |  |  | 时间： 2018年10月16日 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年交通大通道建设经费 |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 121.5014 | 30.38% |  |  |  |  |
| 1 | 智慧交通建设及网络运行维护 | 数据中心机房、指挥大厅、重要路段、桥梁、隧道、码头、车站监控设备，交通执法信息系统终端，通信网络租金及设备维护费，局域网及网络安全维护、其他网络维护、空间租用、电子信息产品维修等。 |  | 其中应急（二期）工程项目根据省交运厅初设批复（川交函【2017】735号），遂宁市概算金额1349.2127万元。2018年有调整，尚未取得省厅批复。 | 项目尚在实施中 |  | 2019.3 |  | 400 | 12.4655 | 30.38% |  |  |  | 应急（二期）工程建设工作2017年11月9日完成招标代理机构比选工作，2018年1月完成财评工作，2018年3月出台的《遂宁市智慧城市建设管理办法（试行）》，项目尚在实施中。 |
|  |  | 支持交通一卡通项目 |  | 40 | 已完工 |  | 2017.06 | 100% |  | 40.00 |  | 否 | 否 | 否 |  |
|  |  | 支持了科技治超项目，“科技+路警联合执法”治超模式 |  | 18 | 已完工 |  | 2017.12 | 100% |  | 18.00 |  | 否 | 否 | 否 |  |
|  |  | 支持了4G智能管理系统的建设运行，4G车载智能终端安装，出租汽车管理更加科学有效 |  | 15 | 已完工 |  | 2017.12 | 100% |  | 15.00 |  | 否 | 否 | 否 |  |
|  |  | 完成12328交通运输服务监督电话联网联网运行项目，实现将12345热线涉及的交通运输数据推送至12328平台，实现省市联网运行要求。 |  | 36.0359 | 已完工 |  | 2017.12 | 100% |  | 36.0359 |  | 是 | 是 | 是 |  |

附表三：

|  | “2017年交通大通道建设经费”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市交通运输局公路管理局 |  |  |  |  |  |  | 时间： 2018年10月16日 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际(预计)完成时间 | 项目进度(%) | 实际（预计）总投资 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 | 2017年交通大通道建设经费 |  |  | 845.00 |  |  |  |  | 845.00 | - | 0.00% |  |  |  |  |
| 1 | 国省干线公路与全市桥梁养护管理考核项目 | 全市288公里普通国省干线，1074座公路桥梁27364延米进行日常养护。 | 2018年3月 | 425.00 | 已完成 | 是 | 2018.3 | 100% | 425.00 | - | 0.00% | 不适用 | 是 | 不适用 | 根据《遂宁市普通国省干线公路桥梁养护管理考核办法》，年终考核结束后，按以奖代补形式兑现考核奖。2018年3月支付项目资金425万元。 |
| 2 | 国省干线公路大中修工程 | 大修路线名称：G318线、S205线S206线。 | 2018年底 | 420.00 | 项目尚在实施中 |  |  |  | 420.00 | - | 0.00% | 是 | 是 | 是 | 项目尚在实施中。项目资金情况：2017年到位资金258.00万元，2018年6月6日到位资金162万元；2018年5月支付项目资金215.12万元。 |

附表四：

|  | “2017年交通大通道建设经费”支出明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：遂宁市交通运输局工程质量监督处 |  |  |  |  |  | 时间： 2018年10月16日 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 项目（项目单位） |  |  | 项目计划情况 |  |  | 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 主要项目概述 | 计划完成时间 | 计划总投资金额 | 项目状态 | 是否验收 | 实际（预计）完成时间 | 项目进度(%) | 实际到位资金 | 已完成使用额 | 项目款使用率(%) | 是否公开招标 | 是否公示 | 是否监理 |  |
| 序号 |  | 项目明细 |  |  | 160.00 |  |  |  |  | 160.00 | 38.657 | 24.16% |  |  |  |  |
| 1 |  | 公路水运建设项目工程质量抽检 | 市在建工程14个。根据省交通厅要求，在全省推行工程质量重点抽查制度，对在建项目重点工程、重点部位、重点指标按规定频率、规定方法进行抽检。 | 2018.11 | 160.00 | 项目尚在实施中 |  | 2018.11 | 30% | 160.00 | 38.657 | 24.16% | 是 | 是 | 是 | 截止2017年12月31日止累计支付0.5万元。2018年6月支付第一期检查费（项目合同总额的30%）38.157万元。项目周期为2017年11月至2018年11月。 |