附件十五

2019年遂宁市本级政府重大投资计划和

重大投资项目的说明

2019年，市本级重大政府投资项目12个，预算支出24.99亿元,实际仅拨付10.89亿元，占预算的43.56%。一是争取债券资金实施的4个重大投资项目。2019年预计通过债券资金发行的重大投资项目为中国民用航空飞行学院遂宁（南坝）机场迁建工程2019年年初预算计划金额为55000万元，全部为预计争取的土储债券，2019年实际发行成功的土储债券为31000万元，通过市财政积极协调，企业自筹24000万元，推动机场迁建工作顺利有序开展；唐家渡电航工程2019年年初预算计划金额为40000万元，全部预计为争取的债券资金，因2019年该项目未纳入债券发行计划，通过市财政积极协调企业自筹资金40000万元用于推动唐家渡电航工程建设；渠河饮用水取水口集中北移工程2019年初预算计划金额为23500万元，全部为预计争取发行的债券，2019年该项目实际发行债券资金为14600万元，市财政积极为企业想办法，企业自筹资金8900万元推进渠河饮水口集中北移工程顺利开展；城南第二污水处理厂提标扩能工程2019年年初预算计划金额为16700万元，全部为预计争取发行的债券资金，2019年实际发行债券资金为11580万元，市财政帮助企业拓宽资金渠道，企业自筹资金为5700万元用于建设城南二污提标扩能建设。二是因工程项目进度执行的2个重大投资项目。镇江寺片区城市双修及海绵化综合改造项目2019年年初预算计划金额为17100万元，2019年已基本完工，因该项目后续工作未完成，未办理竣工结算，故2019年预算执行为10360万元，2020年5月29日该项目已组织竣工验收，正在办理工程竣工结算，待工程及时办理竣工结算后，财政及时将资金拨付到位，推动工程顺利开展。遂宁市老旧（弃管）小区供配电设施改造项目2019年年初预算计划金额为2000万元，因该项目2019年进行项目招投标、编制可研等前期工作，所以2019年底预算未支出，2020年4月，该项目经市政府研究决定，由政府投资项目变更为供电企业全额投资项目，由供电企业自主实施，政府给予奖励，目前，该项目正在做前期工作。三是老城区市政体制调整移交的4个重大投资项目。凯旋路道路（南津北路）及管网改造、德胜路道路升级改造项目、凯南一二三四巷和利民巷道路及管网改造提升、老城区排涝站改造提升4个项目，因老城区市政体制下划，项目已移交船山实施。